# 课题09-可验证环境

Table of Contents

# 课题09 开题简报 · 可验证环境 + harness

模块：M7/M8 ｜ 周次：W13（12-07→12-13） ｜ 算力：T2 Kaggle 2×T4，计划 6 GPU·小时 唐杰作业对应：⑤ 搭可验证环境 + harness ｜ 判分来源：自建（判定逻辑单测 + rollout 成功率） 手写：R9（判定逻辑 / verifier）

## 一、研究背景

2026 年的关键词是”可验证奖励”：与其训练一个会拍马屁的奖励模型，不如造一个能判定对错的环境。 CS336 没有这一环，Berkeley Agentic AI MOOC 专门有一讲叫 “Post-Training Verifiable Agents”， PrimeIntellect-ai/verifiers 把它抽象成库。唐杰作业⑤要求”搭可验证环境 + harness”正是这个方向。

“可验证”的三要素：①任务是可判定的（不是主观好坏）②环境能给出稳定反馈 ③harness 能重复运行并复现。

## 二、研究问题

我能为一个小模型设计一个”可自动判定”的任务环境吗？判定逻辑的假阳性/假阴性有多高？模型在这个环境里的成功率是多少？

## 三、攻关线索

- 选题：从三个里选一个（按成本从低到高）

  - ①数学题解答（用数值比对 + 容错；MATH-500 风格）

  - ②函数补全（隐藏单元测试；本质是迷你 HumanEval）

  - ③格式约束生成（如严格 JSON / 表格填充，规则判定）

- 判定逻辑的三大坑：等价但不相同（1/2 vs 0.5）、解析失败当错、边界用例漏判

- 假阳性检测：人为构造”错误但能骗过判定器”的答案 → 测出假阳性率（这是质量的核心指标）

- harness 设计：任务装载 → 模型生成 → 判定 → 记录轨迹 → 复现（固定种子）

- 可重复性：同一批任务跑两次，成功率波动多大？（误差棒思维，M7 讲过）

- 对照：可验证奖励 vs 规则弱判定（如只看格式），用同一模型比成功率差异

## 四、里程碑

- M1 选定任务类型，写 30–100 道题的题集（含标准答案与判定规则）

- M2 判定逻辑单测：等价形式、边界、异常输入（≥10 个用例）

- M3 假阳性实验：构造 10 个”错误但可能蒙混”的答案，测出漏判率

- M4 harness 跑通：给基座模型跑一遍，得成功率 + 失败样本

- M5 失败分类：把失败归成 3–5 类（格式错 / 计算错 / 中途放弃 / 判定器误杀）

- M6 一页报告：判定器质量 + 模型表现 两个都要报

## 五、交付物

| 交付物 | 位置 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 题集与判定器 | 手写/（判定逻辑 R9） | M2 单测通过 |
| harness 脚本 | 脚手架/（B3） | 固定种子可复跑 |
| 失败样本 | 证据/ | ≥20 条，分类标注 |
| 假阳性报告 | 报告.md | 含漏判率与典型案例 |

## 六、讲课锚点

- 讲义：M8-智能体.md（W13 展开）

- 对标：Berkeley Agentic AI MOOC 的 “Post-Training Verifiable Agents” 与 “Agent Evaluation” 讲 · PrimeIntellect-ai/verifiers（只读概念，不引入代码）· harbor-framework/terminal-bench 的任务设计思路 · rasbt ch3（评测器设计：解析 + verifier + 基准式检查）

## 七、代码级提问示例

- 你的判定器把 1/2 判错、把 0.50 判对——这属于哪一类错误？如何系统性避免？

- 假阳性率高会导致 RL 训练出现什么后果？（联系课题08 的 reward hacking）

- 同一批任务两次运行成功率差 8%。你会先怀疑模型还是 harness？怎么验证？

- 为什么”用 LLM 当裁判”在可验证任务上通常是退步？

## 八、风险与提醒

- ⚠️ 判定器本身也要被评测：只报模型成功率不报判定器质量，是不完整的实验。

- ⚠️ 题集不要抄公开 benchmark（污染问题），自己出题 + 自己判定才是本课题的价值。

- ⚠️ 配额有限：优先”题集质量高、任务简单”，不要一上来做代码执行沙箱（那是课题10 的事）。