# 课题04-0.1B端到端

Table of Contents

# 课题04 开题简报 · 0.1B 端到端预训练（首次上机）

模块：M4/M5 ｜ 周次：W5–W6（10-12→10-25） ｜ 算力：T2 Kaggle 2×T4，计划 12–21 GPU·小时 唐杰作业对应：① 端到端训一个 0.1B ｜ 判分来源：自建（loss/bpb 达标 + 采样可读性）+ nanochat/core_eval.py 的 CORE 手写：复用课题01/02 的产物（tokenizer + 模型 + 优化器），本课题新增数据管线与训练编排的判断

## 一、研究背景

“0.1B” 是唐杰作业里的数字，也是单卡/双卡免费算力下的上限。参考点：nanochat 的 d12 约等于 GPT-1 量级 （官方讨论区原话：“d12 是我最喜欢的模型，它是 GPT-1 的大小，约 6 分钟训完”——那是在 8×H100 上）。 本课题的核心不是刷指标，而是把”训练一次完整模型”的每个环节亲自走通并记账。

## 二、研究问题（一句话）

在 2×T4、20 GPU·小时的预算内，我能不能从零训出一个”能生成连贯英文、并在 CORE 上有非零分”的 0.1B 模型？实测成本与估算差多少？

## 三、攻关线索

- 数据：TinyStories（全量）+ owt-sample 采样。先算一遍：词表大小 × 语料字节 → token 数 → 需要的步数

- 规模选择：nanochat 用单一旋钮 --depth；在 T4 上 16GB 显存能放多深？（用 M0 的显存公式先估）

- 精度：T4 是 SM75，没有 bf16 → 必须 fp16 + GradScaler（或用 nanochat 的 NANOCHAT_DTYPE=float16）

- 断点续训：Kaggle 会话 9–12h 会断 → checkpoint 必须写 /kaggle/working（20GB 持久）

- 超时自停：脚本内置 wall-clock 上限，防止忘记关会话

- 指标：训练看 bpb（词表无关），最终跑 CORE（22 数据集合成，core_eval.py 单文件）

## 四、里程碑

- M1 实验卡获批：写清假设/命令/预算上限/停止条件/成功判据（见《算力与成本预算.md》§五）

- M2 会话预检：nvidia-smi 确认 2×T4（若是 P100 立即重开会话）

- M3 冒烟：--depth=4、100 步，确认能跑、能存、能续训（≤10 分钟）

- M4 首次正式训练：双 T4 + DDP，跑到预算上限或 loss 平台

- M5 续训一次（验证 checkpoint 真的可用 —— 这一条最容易翻车）

- M6 评测：bpb + CORE + 采样 20 条样本（人工判断”是否连贯”）

- M7 成本账单：实测耗时 vs 估算（M0 的 6ND + T4 折算），逐项解释偏差

- M8 一页报告 + 知识卡（含”我最意外的三个现象”）

## 五、交付物

| 交付物 | 位置 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 实验卡 | 证据/实验卡-NN.md | 经用户确认 |
| run.yaml + 日志 | 证据/ | 含 commit、配置、随机种子、耗时 |
| 曲线 | 证据/ | loss/bpb vs FLOPs 与 vs 时间 两张 |
| 采样样本 | 证据/样本.md | ≥20 条，标注”通顺/不通顺” |
| 成本账单 | 报告.md | 实测 vs 估算偏差 ≤ 2× 或给出解释 |
| checkpoint | Kaggle 持久盘 | 不进程（体积原因）；只在 证据/ 留哈希与路径 |

## 六、讲课锚点

- 讲义：M4-训练.md（W3 展开）

- 对标：nanochat/README.md 与 runs/speedrun.sh（读它怎么组织全流程）· CS336 lecture 05/13–14

- 搭桥：课题03 的 scaling 结论在这里第一次被”真跑”检验

## 七、代码级提问示例

- 双 T4 跑 d12，为何不是 2 倍加速？先预测扩展效率（50%？80%？），再测。

- T4 上 fp16 与 fp32，谁更快？谁更稳？GradScaler 在解决什么？

- 你的 loss 在第 2000 步开始上升。按 M0 §五 的顺序，你的前三个动作是什么？

- 若把语料从 TinyStories 换成中文语料（词表不变），loss 会怎么变？bpb 呢？

## 八、风险与提醒

- 🚨 P100 陷阱：本课题如果拿到 P100，训练慢 3–5 倍且后续课题05 直接不可用 → 宁可等 T4 时段。

- 🚨 配额：本课题占全学期约 1/5 的配额，实验卡必须写实；冒烟不通过不许开正式训练。

- ⚠️ 0.1B 在 T4 上大概率需要”降 batch + 梯度累积”，这会改变有效 batch size → 要写进 run.yaml。

- ⚠️ Kaggle 会话到期会杀进程：每 500 步存一次是硬要求。