# 课题10-长程Agent

Table of Contents

# 课题10 开题简报 · 长程 Agent 与 self-judge

模块：M8 ｜ 周次：W14（12-14→12-20） ｜ 算力：T2 Kaggle 2×T4，计划 8 GPU·小时 唐杰作业对应：⑤ 训长程 Agent，鼓励 self-judge loop ｜ 判分来源：自建（消融实验 + 轨迹日志） 手写：R10（self-judge 协议设计）

## 一、研究背景

从”回答问题”到”完成任务”的跨越，靠的是 harness（外壳）：工具调用、上下文管理、失败重试、自我评估。 Karpathy 与李宏毅都专讲 context engineering；nanochat 里 execution.py 就是一个最小的”能执行代码的 Agent 外壳”。 本课题的落点是长程任务：多步串联后误差累积，以及self-judge（自我评判）到底有没有用。

## 二、研究问题

多步任务中，失败主要来自模型能力还是来自 harness 设计？加上 self-judge loop 后成功率提升多少——还是反而下降？

## 三、攻关线索

- 最小 ReAct：不用任何框架，手写 Thought → Action → Observation 循环（三四十行就能跑）

- 工具设计：先给两个工具（计算器 / 受限代码执行）。工具接口的清晰度往往比模型智力更决定成败

- 长程任务构造：把课题09 的题改造成”需要 3–5 步”的复合任务（如：先算 → 再验 → 再格式化）

- 失败分类：格式错 / 工具调错 / 目标漂移（忘了原始要求）/ 循环打转 / 提前放弃

- self-judge 的两种形态：

  - 自评重试：模型给自己打分，低于阈值就重做（rasbt ch5 的 self-refinement）

  - 自评过滤：生成多个候选，自己挑最好的（best-of-N 的变体）

- 关键实验（消融）：同样的任务集，三组对照 = 无 self-judge / 自评重试 / 自评过滤

- 警惕：self-judge 会放大原有错误（模型判不出自己错在哪，反而确信）→ 必须留失败案例

## 四、里程碑

- M1 手写最小 ReAct 循环（无框架），跑通单步任务

- M2 加入第二个工具 + 多步任务集（≥30 个任务）

- M3 轨迹记录规范：每步的 thought/action/observation 落盘（可复现）

- M4 基线成功率 + 失败五分类（每类给 2 个真实案例）

- M5 self-judge 消融：三组对照，给出成功率差与误差棒

- M6 反例收集：找出 ≥3 个”self-judge 导致更差”的案例并解释机制

- M7 一页报告 + 知识卡

## 五、交付物

| 交付物 | 位置 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| ReAct 循环 | 手写/ | 可跑通多步任务 |
| self-judge 协议 | 手写/（R10） | 有明确的判定时机与阈值设计说明 |
| 轨迹日志 | 证据/trajectories/ | 每任务一份，含步数与结果 |
| 消融数据 | 证据/ | 三组成功率 + 误差棒 |
| 报告 | 报告.md | 必须回答”何时 self-judge 有害” |

## 六、讲课锚点

- 讲义：M8-智能体.md（W13 展开）

- 对标：李宏毅《Context Engineering》专讲（Agent 时代的关键技术）· Berkeley LLM Agents MOOC（ReAct 原始论文那讲）· HF Agents Course（三框架对照 + 观测性/评测 bonus unit）· rasbt ch5（self-refinement） · nanochat/execution.py+tests/test_execution.py（沙箱执行的最小实现，可读接口不可抄实现）

- 搭桥：M5 的 KV cache（长上下文的显存代价）→ 为什么长程 Agent 必须做上下文压缩

## 七、代码级提问示例

- 长程任务失败率随步数指数上升。分解：是每步错误率问题，还是错误会累积传播？

- self-judge 什么时候一定无效？（提示：当模型无法区分”看起来对”和”真的对”时）

- 上下文压缩（截断/摘要）会引入什么新失败模式？

- 为什么”工具返回值要结构化”能显著提升成功率？（从 token 分布角度解释）

- 【下注】 预测 self-judge 在简单任务 vs 困难任务上的效果差异，先写再测。

## 八、风险与提醒

- 🚨 不要用框架起步：手写一遍 ReAct 再去看 LangGraph/smolagents，否则学不到 harness 的本质。

- ⚠️ self-judge 会显著增加 token 消耗与时间 → 算力预算要写进实验卡。

- ⚠️ 轨迹日志可能很大 → 只保留结构化摘要（thought 截断 + 结果），避免污染仓库体积。