# 课题05-Triton-attention-kernel

Table of Contents

# 课题05 开题简报 · 手写 Triton attention kernel

模块：M5 ｜ 周次：W7–W8（10-26→11-08） ｜ 算力：T1 Kaggle 1×T4，计划 10 GPU·小时 唐杰作业对应：② 手写 Triton attention kernel，测多卡训练与推理增益 ｜ 判分来源：CS336 A2（正确性对齐）+ 自建性能对照 手写：R5（kernel 本体：分块 + online softmax）

## 一、研究背景

朴素注意力要把 L×L 的注意力矩阵整个写进显存：L=8192 时单头就是 64M 个元素。 FlashAttention（2022）的核心洞察：根本不需要把矩阵写出来 —— 分块计算、在线维护 softmax 的 最大值与归一化因子，就能得到数学上完全等价的结果。它把注意力的显存从 O(L2) 降到 O(L)。

Triton 让这件事对非 CUDA 专家也可做：用 Python 风格的 DSL 写”块级”程序。 本课题的目标不是写出最快的 kernel，而是亲手经历”数值等价 + 显存下降 + 速度提升”这三件事的因果链。

## 二、研究问题（一句话）

一个分块 + online softmax 的手写 kernel，能否在数值上等价于朴素实现，并把显存从 O(L²) 降到 O(L)、速度提升若干倍？提升来自哪里（算术减少？访存减少？）

## 三、攻关线索

- 先量化瓶颈：朴素实现在 L=2k/8k 时的显存、耗时（用 profiler 看是 compute-bound 还是 memory-bound）

- online softmax 的递推：维护 running max m 与 running sum ℓ， 新块的贡献要按 emold−mnew 缩放 —— 这正是 M0 §四 logsumexp 的应用

- 分块维度：按 query 分块、沿 key 方向扫描 → 每个块只需常驻 SRAM

- 数值容差：与 PyTorch SDPA 对照，相对误差应在 1e-2~1e-3（fp16）；先写容差，再判定

- 多卡/推理增益：训练侧测吞吐（tokens/s），推理侧测 decode 显存与延迟 —— 这是唐杰作业②要求的”增益”

## 四、里程碑

- M1 基线：朴素注意力的显存与耗时（L=2k/4k/8k 三点）

- M2 正确性：手写 kernel 与 SDPA 的数值对照（max abs error 记录在案）

- M3 显存：证明峰值显存随 L 近似线性（对比朴素实现的 O(L²)）

- M4 速度：给出 speedup 曲线（含 L 与 block size 两个维度）

- M5 profiling：用 profiler 说明”提升来自哪里”（访存 vs 算术，给出数字）

- M6 增益测量：训练吞吐（tokens/s）与推理（融合进 attention 后）的实测对比

- M7 一页报告 + 知识卡（online softmax 递推必须能徒手推）

## 五、交付物

| 交付物 | 位置 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| kernel | 手写/（你写） | M2 数值对照通过 |
| 三张图 | 证据/ | speedup / 显存 / profile（坐标轴与硬件口径必须标注） |
| 数值误差记录 | 证据/ | 含容差设定与依据 |
| 报告 | 报告.md | 必须回答”提升来自哪里” |

## 六、讲课锚点

- 讲义：讲义/M5-推理.md（W5 展开）中”GPU 内存层级与 Triton 编程模型”一节

- 对标：CS336 lecture 05–06（GPUs / Kernels & Triton）+ A2 handout（flash-attn 需两步安装： uv sync --no-install-package flash-attn 再 uv sync）· Triton 官方 FlashAttention 教程

- 搭桥：M0 §四 的 logsumexp —— 你会亲手把它写进 kernel

## 七、代码级提问示例

- online softmax 里，为什么新块要乘 emold−mnew？不乘会怎样？

- block size 从 64 增到 256：显存、速度、数值误差各往哪走？

- 为什么 L 很大时，朴素实现容易 OOM 而 kernel 不会？（用 O(L2) vs O(L) 说清）

- 【下注】 你预测 speedup 在 L=2k 时是多少倍？先写，再测。

## 八、风险与提醒

- 🚨 P100 不可用于本课题：Triton 要求计算能力 ≥7.0，P100 是 6.0 → 开跑前必须验明是 T4。

- ⚠️ 正确性优先于速度：数值对照不过，速度数字一律不算数。

- ⚠️ 硬件口径陷阱：任何 speedup 数字必须写明”对比对象（PyTorch SDPA / 朴素实现）“与”硬件（T4）“， 否则曲线毫无意义（这一条写进报告硬要求）。

- ⚠️ 若 T4 上 kernel 因共享内存不够而失败，先降 block size，不要放弃（这本身就是教学素材）。